Zmluva o dielo 2015/08

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

Názov firmy: Miroslav Pádej ELEKTROSLUŽBY

Sídlo firmy: Krtíšska 237/126, 991 06 Záhorce

Zastúpený: Miroslav Pádej, živnostník

Bankové spojenie:

Názov banky: VUB

Číslo účtu: IBAN: SK44 0200 0000 0025 4224 9651

IČO: 41284101

DIČ: 1031659959

IČ DPH: firma nie je platca DPH

(v ďalšom zhotoviteľ)

2. Objednávateľ:

Názov firmy: OBEC ZÁHORCE

Sídlo firmy: Krtíšska 173/98, 99106 Záhorce

Zastúpený: meno a priezvisko, vrátane funkcie: PaedDr. Branislav Kázmer, starosta

Bankové spojenie:

Názov banky: VÚB Veľký Krtíš

Číslo účtu: SK64 0200 0000 0000 0502 6402

IČO: 00319694

DIČ: 2021243323

(v ďalšom objednávateľ)

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby: „MŠ Záhorce – Plynofikácia“ podľa projektovej dokumentácie (PD), ktorú vypracovali vo februári 2015:

Stavebná časť:

Ing. arch. Oskar Mika, autorizovaný architekt a Ing. Stanislava Miková, autorizovaný stavebný inžinier,

Vykurovanie:

Ing. Ján Gajdoš, autorizovaný stavebný inžinier

Zdravotechnika:

Jana Harajdová,

Plyn:

Ing. Ondrej Cabvan, autorizovaný stavebný inžinier.

2. Z citovanej PD podľa ods. 1, ide o:

SO1 Plynovod

SO2 Rozvod plynu

SO3 Vykurovanie

3. Potrebná projektová dokumentácia bola zhotoviteľovi odovzdaná vo verejnom obstarávaní.

4. Obhliadka miesta poskytnutia prác bola vykonaná.

5. Zhotoviteľ zhotoví dielo podľa tejto zmluvy, uvedie ho do kompletne do riadnej prevádzky, odovzdá objednávateľovi stavebný denník, revízne správy, oprávnenia k vykonávaniu prác, odovzdá k zariadeniu všetky manuály, certifikáty, vyhlásenia a riadne zaškolí obsluhu.

Čl. III

Termíny a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať celé dielo (okrem častí uvedených v bode 2) bez vád a nedorobkov podľa čl. II tejto zmluvy nasledovne:

Stavebné práce:

a) začatie: 1.7.2015,

b) dokončenie: 20.8.2015.

Celkové dokončenie diela, vrátane uvedenia do prevádzky do 1.10.2015.

2. Časť rozvodov ústredného kúrenia (podľa PD: miestnosť 01, 02, 03, 04, 05) bude dokončená po zrealizovaní prístavby (letné prázdniny 2016, prípadne 2017).

3. Na zvláštny súhlas vedenia MŠ a objednávateľa, môžu byť práce vykonané aj v inom termíne.

Čl. IV

Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky

1. Cena diela sa stanovuje na základe rozpočtu podľa cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní v celkovej konečnej sume 8.240 € vrátane DPH, slovom osemtisícdvestoštyridsať euro vrátane DPH.

2. Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce nad rámec zmluvy bez súhlasu objednávateľa. Ak tieto výkony objednávateľ uzná, bude zo strany zhotoviteľa uplatnená úhrada na základe písomného dodatku k zmluve.

3. Po odovzdaní diela predloží objednávateľovi kompletné a správne účtovné doklady, ktoré musia preukazovať uskutočnenie dodávok materiálu a s tým súvisiacich vykonaných prác.

4. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi kompletné a správne účtovné doklady súvisiace s realizáciou diela do 14 dní odo dňa prevzatia kompletných a správnych účtovných, prípadne iných potrebných dokladov.

Čl. V

Záručné a servisné podmienky

- Zhotoviteľ poskytuje na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy záruku tri roky odo dňa jeho prevzatia.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie za podmienok dojednaných v zmluve, a že v záručnej dobe bude mať vlastnosti určené zmluvou a všeobecne záväznými normami a predpismi.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v dobe jeho odovzdania objednávateľovi a za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, tj. nedodržaním platných noriem, technologických postupov a kvality použitých materiálov.

- Počas doby uvedenej v bode 1. tohto článku je každá záručná oprava, resp. výmena komponentu bezplatná, s výnimkou prípadu, že poškodenie, resp. znefunkčnenie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bolo spôsobené neodborným zásahom, resp. neodborným užívaním diela pracovníkmi prevádzkovateľa.

- Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ alebo prevádzkovateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa stavebného povolenia, má objednávateľ alebo prevádzkovateľ právo na primeranú zľavu.

- Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.

- Počas trvania záruky má objednávateľ alebo prevádzkovateľ diela právo po zistení vady bezodkladne uplatniť jej reklamáciu písomnou formou. Zhotoviteľ má povinnosť začať s odstraňovaním vád diela na vlastné náklady do 7 dní od obdŕžania reklamácie.

Čl. VI

Sankcie

- V prípade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

- V prípade oneskorenej úhrady faktúry je povinný objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania.

Čl. VII

Podmienky vykonania diela

- Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

- Inžiniersku činnosť, činnosť stavebného dozoru, zastupovanie objednávateľa pri

preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní vád, zastupovanie objednávateľa

pri kolaudačnom konaní  zabezpečuje starosta obce, alebo ním poverená osoba  na             základe písomného splnomocnenia.

- Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre

zariadenia staveniska, skládky, zemníky a podobne.

- Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov,

stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na

stavenisko.

- Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

- Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace

s prácami podľa tejto zmluvy.

- Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí

zhotoviteľ odpratať zo staveniska.

- V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady povolenie a osadenie dopravného značenia.

- V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie všetkých infraštruktúrnych sietí.

Čl. VIII

Záverečné ustanovenia

- Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie alebo zničenie stavby, dodržiavanie predpisov BOZP, predpisov požiarnej ochrany až do prevzatia zhotovenej stavby v plnom rozsahu.

- Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

- Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

- Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení

a) Obec Záhorce zverejní na webovom sídle obce, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.

- O zverejnení zmluvy podľa ods. 2/ svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec Záhorce vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.

- Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a iných vyšších právnych predpisov.

- Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

- Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

V Záhorciach, dňa 12.6.2015

zhotoviteľ						objednávateľ

Miroslav Pádej ELEKTROSLUŽBY			        OBEC ZÁHORCE

Miroslav Pádej	               		                PaedDr. Branislav Kázmer

živnostník    					               starosta

______________________			          _______________________

podpis						     podpis

_______________________				_______________________

odtlačok pečiatky					        odtlačok pečiatky